**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАПИВНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.06.2016г.

с.Крапивново № 42

**Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Крапивновского сельского поселения на 2016-2026 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015г № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация Крапивновского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Крапивновского сельского поселения. (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации в сети Интернет.

**Глава Крапивновского сельского поселения Д.В.Васильев**

**Муниципальная программа**

**комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Крапивновского сельского поселения на 2016 – 2026 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Крапивновского сельского поселения на 2016-2026 годы**.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Крапивновского сельского поселения на 2016-2026 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” |
| Разработчик программы | Администрация Крапивновского сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Крапивновского сельского поселения |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Крапивновского сельского поселения и Совет Крапивновского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Крапивновского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Крапивновского сельского поселения, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства местного бюджета:  2016 г. – 208,0 тыс. руб.  Средства местного бюджета на 2017-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - приобретение материалов;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Крапивновского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**1.1. Демографическое развитие сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», создано муниципальное образование «Крапивновское сельское поселение», которое входит в состав муниципального образования «Тейковский муниципальный район». Административным центром Крапивновского сельского поселения является село Крапивново

Крапивновское сельское поселение расположено в северо-западной части Тейковского района. На севере граница Крапивновского сельского поселения совпадает с границей Комсомольского муниципального района, на северо-востоке - с западной границей Новогоряновского сельского поселения, на востоке совпадает с западной границей Новолеушенского сельского поселения, на юго-востоке - с северо- западной границей Морозовского поселения, на западе совпадает с восточной границей Ильинского муниципального района, на юге - с северной границей Нерльского городского поселения. Важным градоформирующим фактором поселения являются транспортные коммуникации. По территории поселения проходят дороги регионального значения — Ростов — Иваново — Н.Новгород, межмуниципального значения — Нерль – Захарово – Пантелеево, подъезд к Крапивновскому карьеру, Кондраково — Мосяково

Численность населения на 01 января 2016 года составляет: зарегистрированных 1172 человек, из них постоянно проживают 1092 человек. Численность работающих – 615 человек.

Общая площадь земель муниципального образования - 25132 га.

Общая протяженность дорог местного значения – 21,5 км. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Крапивновского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | | |
| 2013г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1271 | 1258 | 1166 | 1172 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию снижения.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Крапивновского сельского поселения.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

**Основные задачи Программы**

-модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы**

Срок действия программы 2016 – 2026 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы**

**3.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
4. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Крапивновского сельского поселения, а также внебюджетные источники.
5. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
   1. **Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Крапивновского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Крапивновского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Крапивновского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Крапивновского сельского поселения и Совет Крапивновского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение 1

к Постановлению администрации

Крапивновского сельского поселения

№ 42 от 20.06.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Крапивновского сельского поселения на 2016 – 2026 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 2026г. | 300 000 | администрация Крапивновского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги с. Крапивново ул. Молодежная 600 м. | 2025 г. | 460 000 | администрация Крапивновского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги с.Крапивново ул.Комсомольская 500м | 2022-2024г. | 200 000 | администрация Крапивновского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги  с.Крапивново ул.Совхозная 800м. (подсыпка гравийного покрытия) | 2020-2021г. | 300 000 | администрация Крапивновского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги (подсыпка гравийного покрытия, укрепление обочин)  д.Кондраково, 2800м. | 2018-2019 гг. | 400 000 | администрация Крапивновского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги с. Крапивново 800м. | 2017г. | 150 000 | администрация Крапивновского сельского поселения |
|  | Оборудование пешеходной дорожки с. Крапивново 100м | 2016г. | 100000 | администрация Крапивновского сельского поселения |